TCGspot

Member Scope Document

人員分工範圍書

| 角色 Role | 人員 B（協作開發者） |
| --- | --- |
| 專案 Project | TCGspot (卡點) |
| 版本 Version | v1.0 → v1.1 |
| 日期 Date | 2026 年 6 月 |
| 主分支 Branch | feat/i18n-push-android |

# 1. 範圍概覽 Scope Overview

人員 B 負責以下三大模塊，與人員 A（功能開發）並行工作，共用同一 Git repository，以獨立 feature branch 開發後發 PR 合併。

| # | 模塊 Module | 核心交付 Deliverable | 預計工時 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多語言 i18n | App 全面支援繁體中文 / English 切換 | 5–7 天 |
| 2 | Push Notification | FCM 整合，App 關閉時仍能收到通知 | 3–4 天 |
| 3 | Android 實機測試 | 完整 QA checklist，回報 bug 並修復 | 3–5 天 |

# 2. Git 工作流程

| 主工作分支 | feat/i18n-push-android（從 main 切出） |
| --- | --- |
| 合併策略 | 完成每個模塊後發 Pull Request → 人員 A review → merge to main |
| 衝突原則 | 人員 B 不修改業務邏輯檔案（services/、screens/ 內容），只抽字串及加新功能 |
| 同步頻率 | 每天至少 git pull origin main 一次，保持最新 |
| Commit 格式 | feat(i18n): ... / feat(push): ... / fix(android): ... |

分支示意：

main          ──●──────────●──────────●──→
                 \         ↑          ↑
feat/i18n-...    ●──●──●──PR    ──●──PR──→

# 3. 模塊一：多語言 i18n

## 3.1 技術方案

- 使用 Flutter 官方 flutter_localizations + intl 套件

- ARB 檔案格式：lib/l10n/app_zh.arb（繁體中文）、lib/l10n/app_en.arb（英文）

- 設定頁已有語言切換 UI（_language 狀態），接駁至 LocalizationsDelegate

- 所有硬編碼中文字串統一抽出，以 AppLocalizations.of(context).key 取代

## 3.2 pubspec.yaml 修改

在 dependencies 加入：

flutter_localizations:
  sdk: flutter
intl: ^0.19.0

在 flutter: 區塊加入：

generate: true
localizations:
  - arb-dir: lib/l10n
    template-arb-file: app_zh.arb
    output-localization-file: app_localizations.dart

## 3.3 任務清單

| 任務 Task | 說明 Detail | 檔案 / 分支 | 優先 | 預估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建立 ARB 框架 | 建立 lib/l10n/ 目錄，app_zh.arb、app_en.arb | lib/l10n/ | P0 | 0.5天 |
| 抽取首頁字串 | HomeScreen、SplashScreen 所有文字 | home_screen.dart | P0 | 0.5天 |
| 抽取掛售區字串 | MarketplaceScreen、CardDetailScreen | marketplace_screen.dart | P0 | 1天 |
| 抽取聊天 / 通知字串 | ChatScreen、NotificationsScreen | chat / notif screens | P0 | 0.5天 |
| 抽取 Profile / 設定字串 | ProfileScreen 全部設定文字、法律頁面 | profile_screen.dart | P1 | 1天 |
| 抽取出價 / 評價字串 | OfferSheet、ReviewSheet、Dialog 文字 | offer / review sheets | P1 | 0.5天 |
| 抽取圖鑑字串 | DexScreen、DexCardDetailScreen | dex_screen.dart | P1 | 0.5天 |
| 語言切換接駁 | 設定頁 _language 狀態控制 Locale，重啟生效 | profile_screen.dart | P1 | 0.5天 |
| 英文翻譯校對 | 逐條核對 app_en.arb 英文表達是否自然 | app_en.arb | P1 | 1天 |

## 3.4 ARB 範例格式

// app_zh.arb
{
  "appName": "卡點",
  "marketplace": "掛售區",
  "makeOffer": "出價",
  "offerSent": "出價已送出，等待賣家回覆",
  "acceptOffer": "接受出價",
  "rejectOffer": "拒絕"
}
// app_en.arb
{
  "appName": "TCGspot",
  "marketplace": "Marketplace",
  "makeOffer": "Make Offer",
  "offerSent": "Offer sent. Waiting for seller's response.",
  "acceptOffer": "Accept Offer",
  "rejectOffer": "Decline"
}

## 3.5 注意事項

- 人員 A 新增功能時，字串仍可先硬編碼中文；人員 B 定期 pull 並補充 ARB key

- 含變數的字串使用 ICU 格式：{"offerReceived": "{name} 出價 HK\${amount}"}

- 不需翻譯的內容（品牌名 TCGspot、PSA、SF 順豐）直接寫死，不抽

# 4. 模塊二：Push Notification（FCM）

## 4.1 技術方案

- Firebase Cloud Messaging（FCM）— 支援 iOS 及 Android

- 套件：firebase_core、firebase_messaging、flutter_local_notifications

- 後端：Supabase Edge Function 或 Database Trigger 呼叫 FCM API 發送推送

- 現有站內通知（notifications 表）保留，Push 作為補充（App 關閉時觸發）

## 4.2 設定步驟概覽

- 在 Firebase Console 建立 TCGspot 專案，加入 Android（com.xxx.tcgspot）及 iOS app

- 下載 google-services.json 放入 android/app/、GoogleService-Info.plist 放入 ios/Runner/

- pubspec.yaml 加入 firebase_core、firebase_messaging、flutter_local_notifications

- main.dart 初始化 Firebase，請求通知權限，取得 FCM token 存至 Supabase profiles 表

- 建立 Supabase Edge Function（send-push），呼叫 FCM v1 API 發送通知

- 在現有通知建立邏輯（NotificationService.create）後觸發 send-push

## 4.3 任務清單

| 任務 Task | 說明 Detail | 檔案 / 分支 | 優先 | 預估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firebase 專案設定 | 建立 Firebase 專案，加入 Android + iOS，下載設定檔 | firebase console | P0 | 0.5天 |
| Flutter Firebase 初始化 | main.dart 加 Firebase.initializeApp()，請求權限 | main.dart | P0 | 0.5天 |
| FCM Token 儲存 | 取得 device token 後 upsert 至 profiles.fcm_token | profile_service.dart | P0 | 0.5天 |
| 本地通知顯示 | App 在前台時以 flutter_local_notifications 顯示 banner | notification handler | P0 | 0.5天 |
| Edge Function: send-push | 接收 user_id + 標題 + 內容，查 fcm_token，呼叫 FCM API | supabase/functions/ | P0 | 1天 |
| 整合現有通知觸發 | NotificationService.create 後呼叫 send-push | notification_service.dart | P1 | 0.5天 |
| 通知點擊跳轉 | 點擊推送通知後跳轉對應畫面（商品詳情 / 聊天室） | main.dart | P1 | 0.5天 |
| iOS 推送憑證 | Apple Push Notification Service (APNs) key 上傳至 Firebase | Apple Developer | P1 | 0.5天 |

## 4.4 profiles 表新增欄位

-- supabase/sql/28_fcm_token.sql
alter table profiles
  add column if not exists fcm_token text,
  add column if not exists fcm_updated_at timestamptz;

## 4.5 推送觸發時機

| 事件 | 通知內容 | 接收者 |
| --- | --- | --- |
| 收到新出價 | 「{商品名}」收到 HK${金額} 出價 | 賣家 |
| 出價被接受 | 恭喜！你的出價已被接受 | 買家 |
| 收到新訊息 | {對方名稱}：{訊息預覽} | 對方 |
| 願望清單配對 | 你的願望清單有新商品上架 | 願望清單用戶 |
| 收到評價 | 你收到了 {星級} 星評價 | 被評價者 |

# 5. 模塊三：Android 實機測試

## 5.1 測試環境

| 目標裝置 | Android 實體手機（建議 Android 10 或以上） |
| --- | --- |
| 連接方式 | USB 連接 + adb，或 Wi-Fi debugging |
| Build 指令 | flutter run --release（或 flutter build apk） |
| Log 查看 | flutter logs / Android Studio Logcat |

## 5.2 測試 Checklist

A. 核心交易流程

| 任務 Task | 說明 Detail | 檔案 / 分支 | 優先 | 預估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用戶登入 / 登出 | Google OAuth 在 Android Chrome WebView 正常跳轉 | auth_service.dart | P0 |  |
| 瀏覽掛售區 | 商品列表正常顯示，圖片加載，下拉刷新正常 | marketplace_screen | P0 |  |
| 查看商品詳情 | 圖片輪播、PSA 資訊、面交地點正常顯示 | card_detail_screen | P0 |  |
| 發佈商品 | 相機 / 相簿權限請求，圖片上傳至 Supabase Storage | post_listing_sheet | P0 |  |
| 出價流程 | 送出出價，賣家收到通知（含 Push） | offer_sheet | P0 |  |
| 接受出價 | 商品標示售出，自動開啟聊天室 | notifications_screen | P0 |  |
| 聊天室 | 即時訊息收發，成交確認卡顯示 | chat_screen | P0 |  |
| 評價 | 提交評價，對方收到通知 | review_sheet | P0 |  |

B. 多語言切換

| 任務 Task | 說明 Detail | 檔案 / 分支 | 優先 | 預估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切換至 English | 設定頁切換後 App 全部文字即時變為英文 | profile_screen | P0 |  |
| 切換回中文 | 重新切換後還原正常 | profile_screen | P0 |  |
| 特殊字符顯示 | 中文字體在 Android 不出現亂碼或方塊 | 全部 screens | P1 |  |

C. PUSH NOTIFICATION

| 任務 Task | 說明 Detail | 檔案 / 分支 | 優先 | 預估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| App 前台收到推送 | 本地 banner 彈出 | notification handler | P0 |  |
| App 背景收到推送 | 系統通知欄顯示 | FCM handler | P0 |  |
| App 關閉收到推送 | 點擊通知後開啟 App 並跳轉正確畫面 | main.dart | P0 |  |
| 通知點擊跳轉 | 商品詳情 / 聊天室正確打開 | main.dart | P1 |  |

C. 權限 & 系統整合

| 任務 Task | 說明 Detail | 檔案 / 分支 | 優先 | 預估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 相機權限 | 上傳商品圖片時正確請求相機/相簿權限 | post_listing_sheet | P0 |  |
| 通知權限 | 首次啟動請求通知權限 | main.dart | P0 |  |
| 位置權限 | 附近商店功能請求位置權限 | nearby_shops_screen | P1 |  |
| 返回鍵行為 | Android 返回鍵在各頁面行為正確 | 全部 screens | P1 |  |
| 鍵盤遮擋 | 輸入框彈出鍵盤時頁面正確上移 | chat / offer screens | P1 |  |
| 螢幕旋轉 | 橫向模式不破版（可鎖定直向） | AndroidManifest | P2 |  |

## 5.3 Bug 回報格式

發現問題時，在 GitHub 建立 Issue，格式如下：

標題：[Android] {簡短描述}
裝置：{型號} Android {版本}
步驟：1. ...  2. ...  3. ...
預期：...
實際：...
截圖：（附上）

# 6. 時間線 Timeline

| 週次 | 模塊 | 交付目標 | PR 目標 |
| --- | --- | --- | --- |
| Week 1 | i18n 架構 + 主要頁面 | ARB 框架建立，首頁 / 掛售區 / 聊天 字串完成 | PR #1 |
| Week 2 | i18n 完成 + Push 設定 | 所有頁面字串抽取完畢，Firebase 初始化，FCM token 儲存 | PR #2 |
| Week 3 | Push 完整功能 + Android 測試開始 | Edge Function send-push 完成，核心交易流程測試通過 | PR #3 |
| Week 4 | Android 測試完成 + Bug 修復 | 全部 Checklist 通過，已知 Bug 修復，準備提交 Play Store | PR #4 |

# 7. 範圍外 Out of Scope

以下項目由人員 A 負責，人員 B 不需處理：

- 新功能開發（掛售、出價、聊天、圖鑑等業務邏輯）

- Supabase 資料庫 Schema 變更（除 fcm_token 欄位外）

- App Store（iOS）上架流程

- UI/UX 設計調整

# 8. 協作規範

- 每天 standup：告知昨日完成、今日計劃、是否有 blocker

- 發現人員 A 的代碼有問題：直接在 GitHub PR 留 comment，不私下修改

- 新增 ARB key 命名：camelCase，描述性名稱（例：offerAcceptedTitle，非 msg1）

- SQL migration 檔案命名：28_fcm_token.sql（接續現有編號）

- 測試發現的 bug 優先在自己分支修復，無法修復才建 Issue 給人員 A